中華民國103年12月

103年度

營建工程剩餘土石方處理與規劃設置

土資場及流向管制督導考核計畫報告

內 政 部 營 建 署

103年度

營建工程剩餘土石方處理與規劃設置

土資場及流向管制督導考核計畫報告

目錄

壹、緣起及依據	1

貳、督導考核計畫內容	1

參、督導考核成果	5

肆、督導考核結論及建議	7

【附表1】督導考核實施日程表	16

【附表2】督導考核專案小組名冊	17

【附表3】督導考核評等評核項目及評分方式	19

【附表4】督導考核整體評等結果	20

【附表5】督導考核依分類型評等結果……………………..21

【附表6】督導考核委員綜合性審查意見	22

【附表7】督導考核委員按縣市審查意見	24

【附表8】地方政府營建剩餘土石方處理情形	33

【附圖1】102年度全國核准年收容處理能力比例	41

【附圖2】102年度全國營建剩餘土石方產生比例	41

【附圖3】102年度全國營建剩餘土石方整體統計	42

【附圖4】102年度營建剩餘土石方境內外處理情形	43

【附圖5】102年度營建剩餘土石方收容處理場所處理情形	44

103年度

營建工程剩餘土石方處理與規劃設置

土資場及流向管制督導考核計畫報告

壹、緣起及依據

一、緣起

為妥善處理台灣地區營建工程施工產出剩餘土石方，加速規劃設置土石方資源堆置、暫屯、回收、分類、加工之多元化收容處理場所及執行土石方流向管理，以維公共安全及自然環境保育。

二、依據

依內政部頒布「營建剩餘土石方處理方案」，對地方政府執行營建工程剩餘土石方處理及規劃設置土資場與土石方流向管理辦理督導查核。

貳、督導考核計畫內容

一、目的

對於地方政府辦理營建剩餘土石方處理主管及工程主辦機關102年執行情形進行考核評鑑，協助政府機關落實執行營建剩餘土石方處理方案。

二、督導查核重點

（一）限期完成營建剩餘土石方處理之地方自治法規，並落實執行。

（二）整體規劃轄內餘土供需及收容處理場所。

（三）轄內所管（辦）工程申報率及查核勾稽率。

（四）轄內所管收容處理場所申報查核勾稽率。

（五）收容處理場所現地抽查按季回報及「遠端監控資訊及紀錄設備」系統建置運作情形。

（六）建立土方交換機制，提升土方交換率及土石資源再利用情形。

（七）收容處理場所及工地實地現況運作抽查情形。

（八）工程土方流向抽查及加強違規棄土取締處分。

（九）確實檢討改進101年度督導考核各直轄市、縣（市）政府之缺失項目。

（十）該縣市餘土管理創新特色與推動餘土再利用之努力事項。

三、督導查核範圍

臺灣地區之臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省各縣（市）政府及福建省金門縣政府、連江縣政府營建剩餘土石方處理執行情形。

四、督導期程

自103年8月1日至103年9月9日（日程如【附表1】）

五、督導查核小組

（一）小組成員

1.中央機關指派委員組成專案小組

專案小組由行政院公共工程委員會、行政院環境保護署、行政院農業委員會、經濟部、交通部及本署指派人員組成，並請中央大學協助派員辦理相關督導工作小組事宜。

2.受查政府機關：5直轄市、臺灣省15縣（市）政府、福建省連江縣政府、金門縣政府

（二）召集人由本署指派委員擔任。(小組委員名單如【附表2】)

六、督導考核項目

依據方案內容及以往督導考核重點，訂定本次考核項目（如【附表3】）。

七、查核考評方式

（一）由受督導政府機關向督導考核專案小組委員簡報，依據【附表3】、【附表4】及【附表9】準備督導考核報告及相關附件資料以供督導考核委員查閱。

（二）相關附件資料至少應包含：訂（修）定之自治法規或草案、啟用營運之合法收容處理場所分布圖及相關管理報表範例、各工程報備之餘土處理計畫書範例、公共工程餘土相關契約與招標公告資料範例、土方交換會議紀錄範例、公共工程餘土處理紀錄備查函一覽表、運送憑證及處理紀錄表範例、餘土處理營建工地及處理場所抽查紀錄、餘土違規取締紀錄及「遠端監控資訊及紀錄設備」系統建置過程與進度等。

（三）營建剩餘土石方資訊服務中心與地方政府共同完成之平時考核基本資料統計成果評分佔百分之五十權重。（基本資料為【附表4】之第1項至第5項）

（四）督導考核委員依據【附表9】之第6項至第10項考核項目進行評分佔百分之五十之權重，

（五）依據考核委員與督導工作小組之評分總評，並視地方政府實際執行情形，作為本部相關補助經費審核之參據。

參、督導考核成果

本次督考102年度執行情形，評核項目1至5項平時考核﹙50分﹚建立達成指標等級，客觀逕予計算考評分數，另6-10項﹙50分﹚則由跨部會委員評核之，以期評核成績更加公平。

一、受督導政府機關考核成績

（一）業整理102年度執行情形督導考核評等結果於【附表4】，分數達優等以上之地方政府有新北市政府、臺南市政府與金門縣政府等3處，其中臺南市101年度評比亦為優等，本年度在營建剩餘土石方管理持續有積極作為及成果，新北市政府101年考列甲等，本年度該府組成聯合查核小組執行「非法棄置剩餘土石方稽查取締計畫（黑蝙蝠專案）」成效卓越，金門縣政府以優異的土方交換率解決離島地區土方外運與土方需求問題，今年考列優等，值得各縣市政府觀摩學習。

（二）本年度列為甲等之地方政府計有臺北市政府、宜蘭縣政府、桃園縣政府、苗栗縣政府、新竹市政府、彰化縣政府、臺中市政府、嘉義縣政府及澎湖縣政府等9處，除宜蘭縣於101年度考列優等，其他今年考列甲等之縣市政府與101年度略同，變化不大。

（三）列為乙等者計有基隆市、高雄市、屏東縣、新竹縣、雲林縣、南投縣、臺東縣等7處，其營建剩餘土石方管理業務，就長期觀察尚有努力提升空間。其中高雄市與屏東縣於101年度考列甲等，今年略為下降為乙等，基隆市因轄內月眉土資場設立，因此成績由101年度的丙等略為上升為乙等。

（四）本年度列為丙等者有花蓮縣、嘉義市及連江縣3處，嘉義市自90年度至今皆評列乙等或丙等，於94年度、96年度、97年度、98年度、99年度與101年度督導時曾針對其轄內無收容處理場所全仰賴外運處理情形，應有更積極的跨縣市流向管理制度及加強土方交換資源利用減少餘土處理壓力等建議，因平時分數1至5項受限該市無設置收容場所，分數無法提升，今年仍考列丙等，應加強收容處理場所之設置；花蓮縣與連江縣因平時評核項目1-5成績稍差，且6-10項委員評分項目較其他縣市而言成績較差，兩相加總後總體成績考列丙等，應於平時相關查核、抽查與違規取締執行業務多加努力，提升整體營建剩餘土石方管理效能。

二、督導考核委員之審查意見

本計畫經由督導工作小組彙整考核委員意見，並檢視被查核單位之平時配合前揭處理方案辦理情形，獲致督導考核委員綜合審查意見及督導地方政府執行查核重點項目考評結果如【附表5】、【附表6】。各委員綜合性意見如【附表7】及縣市政府應改善建議意見綜整如【附表8】

- 督導考核結論與建議

(一)督導考核結論：

有關營建剩餘土石方之處理，依據地方制度法第18條及第19條規定為地方自治事項，應請直轄市、縣（市）政府配合訂（修）定營建剩餘土石方資源處理及收容處理場所設置管理自治法規；

本年度督導5直轄市及17縣市有基隆市、桃園縣、新竹市、宜蘭縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、澎湖縣、屏東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等17處直轄市、縣（市）政府完成法制作業，其中南投縣為本年度103年7月14日府行法字第 1030138146號令制定，其餘5直轄市、縣（市）政府則正研議或已完成上開自治條例草案並送請該管議會審議中，仍請積極與議會溝通、加速完成法制作業，俾利執行。

目前五都改制後新訂定或整併之營建剩餘土石方自治條例完成進度為：

1.臺北市：因改制後未變動，僅就其舊有法規予以修訂。

(1)「臺北市營建剩餘資源及混合物分類處理場管理自治條例」草案，該草案已於101年9月4日送該府法規會審議，後經該府法務局退回修正，該府建築管理工程處刻正針對條文及說明欄全面進行檢視，並釐清相關疑義及修正格式依規定送法務局審議，尚未送議會通過。

(2)民國91年2月20日頒行「臺北市營建剩餘資源管理辦法」，於97年11月24日修正為「臺北市營建剩餘資源及混合物管理辦法」，並於101年11月27日修訂為「臺北市營建剩餘資源管理辦法」

(3)「臺北市營建工程剩餘土石方及營建混合物資源分類處理場設置及管理暫行要點」，於100年10月14日函修頒現行執行要點。

2.新北市：因改制後未變動僅有名稱變動(臺北縣改為新北市)，僅就其舊有法規予以修訂。

(1)「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」草案自103年9月30日起歷經3次修訂送議會審查，目前仍在努力中。

(2)「新北市營建工程剩餘土石方處理及營建混合物資源處理場設置管理要點」，於100年6月13日函修頒現行執行要點。

(3)「新北市建築工程泥漿管理要點」，於100年6月13日函修頒現行執行要點。

3.臺中市：為原臺中市與臺中縣合併升格為直轄市，原有臺中市及臺中縣自治條例可延用2年至101年12月25日，臺中市與臺中縣歷經12次協商會議，整併之臺中市營建剩餘土石方管理自治條例行政院已於101年12月21日核定。

4.臺南市：為原臺南市與臺南縣合併升格為直轄市，原有臺南市及臺南縣自治條例可延用2年至101年12月25日，臺南市與臺南縣歷經數次協商會議，整併之「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例(草案)」於101年1月12日函送中央主管機關核定，經行政院初審完成（101年4月16日院臺建字第1010014577號函），並請臺南市政府就部分內容修正，臺南市政府於101年8月15日前再次函送行政院核定，行政院已於101年11月15日核定。

5.高雄市：為原高雄市與高雄縣合併升格為直轄市，原有高雄市及高雄縣自治條例可延用2年至101年12月25日，101年3月14日送該市議會第1屆第3次定期大會審議，經該市議會第1屆第3次定期大會第43次會議決議「擱置」，為避免法律空窗，「高雄市營建剩餘土石方管理辦法」（草案）提送該府第99次市政會議審議通過後於101年12月21日以府令發布施行。

- 有關直轄市、縣（市）政府整體規劃轄內餘土供需及收容處理場所，至102年底經直轄市、縣（市）政府完成審查設置含尚未啟用營運中收容處理場所（含土資場及目的事業處理場所）有155處，共計剩餘可收容處理量8,729萬立方公尺。依區域分析北部地區收容處理場所核准容量比例約佔全國64％（5,565萬立方公尺），中部地區及南部地區收容處理場所核准容量比例分別約佔全國9％(752萬立方公尺)及20％（1,784萬立方公尺），東部地區收容處理場所核准容量佔全國比例約6％(519萬立方公尺)，離島收容處理場所核准容量佔全國比例約1％（109萬立方公尺）。102年底剩餘土石方產生約3,437萬立方公尺，依剩餘土石方產生區域分析北部地區餘土產出佔全國69％（2,357萬立方公尺），中部佔13％（459萬立方公尺），南部佔17％（583萬立方公尺），東部地區約佔1.0％（30萬立方公尺），離島約佔0.2％（9萬立方公尺），依數據顯示，除北部地區外，其餘區域已有能力處理區域內餘土之問題。依縣市分析，臺北市、新北市、基隆市及桃園縣已有處理能量不足之趨勢，雖因臺北商港倉儲區填海造地、宜蘭縣土方交換調配與新竹縣、市土資場處理餘裕之協助，已建議上開縣市加強收容場所設置與土方交換調配，並加強外送餘土之流向追蹤及抽查。南部地區嘉義市近5年督導時並無核准之收容處理場，本102年度督導時亦未設置收容處理場所，且土方交換利用不佳，除建議該府配合都市計畫通盤檢討，研議市府公辦土資場之可行性，亦建議利用鄰近縣市收容場所處理能量(主要為嘉義縣及臺南市)，並加強外送縣市流向追蹤與抽查。本次督導亦請縣（市）政府注意整體規劃，並對於所核准之收容處理場所應善盡管理權責。對於未來辦理督導計畫，建議避免剩餘土石方遠運處理，以提供剩餘土石方在本縣市收容場所處理百分比，作為鼓勵剩餘土石方在地處理，達到節能減碳及落實剩餘土石方妥善處理。

- 有關轄內所管（辦）工程申報率及查核勾稽率乙項，因前次(101年)辦理督導業務已加強說明申報查核評分是以每年2月以前資料為準，補申報補查核並不列入計分；本102年度各縣市工程查核率已有明顯改善，查核率不佳的縣市有新竹縣、臺東縣及雲林縣於建築工程查核率不佳，屏東縣於自辦工程查核率不佳，已督促該管直轄市、縣（市）政府確實要求上網申報及落實查核勾稽作業，申報率部分因較無法確切掌控各縣市提報之資料正確性，建議於下次督導考核時調整此項計算方式。後續透過營建剩餘土石方管理業務之宣導及教育，主動調查人員教育需求，排定相關課程及講習，必要時得請本部派員協助。

- 有關轄內所管收容處理場所申報查核勾稽率乙項，現有辦理成果優良者有臺北市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、苗栗縣、新竹市、新竹縣、南投縣、彰化縣、臺中市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣等18縣（市）政府。臺東縣、花蓮縣與連江縣等3縣(市)政府則有待改善，基隆市因收容處理場所新設立，尚無案件；嘉義市則因尚無收容處理場所，故無需查核案件，已督促其該管直轄市、縣（市）政府廣徵廣設收容處理場所並確實要求所管收容處理場所上網申報及落實查核勾稽作業，加強宣導及執行以提升申報查核勾稽率，俾利營建剩餘土石方收容處理場所總量管制及營運管理。

- 收容處理場所現地抽查按季回報及「遠端監控資訊及紀錄設備」系統建置情形乙項，5都17縣市中僅嘉義市無土資場，以及部分離島與偏遠地區因網路限制無法架設遠端監控設備外，其餘21縣市辦理成果優良，且行政院工程會已將遠端監控光碟作為公共工程餘土估驗計價之依據之一，顯示各縣市政府制度化落實遠端監控之業務，就遠端監控設備無法設置之縣市政府，本次督導亦請直轄市、縣（市）政府研擬相關替代方案，並注意流向管制，並加強遠端監控系統之應用。

- 收容處理場所及工地實地現況運作抽查情形乙項，辦理成果優良者有臺北市、新北市、基隆市、桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、澎湖縣、屏東縣、金門縣、連江縣等18縣（市）政府，本次督導重點直轄市、縣（市）政府就收容處理場所現地抽查作業應落實，勿選擇性稽查，應依規定抽查項目辦理抽查，並增加抽查頻率。除嘉義市目前無收容處理場所外，有待改善者有宜蘭縣、臺東縣與花蓮縣等3縣（市）政府，業督促該管縣（市）政府確實依據方案規定現地抽查所管收容處理場所，或利用其他聯合檢查機會一併檢查，落實營建剩餘土石方收容處理場所總量管制。

- 建立土方交換機制，提升土方交換率及土石資源再利用情形乙項，102年度統計各直轄市、縣（市）政府報告資料，全國營建剩餘土石方總產量約3,437萬立方公尺，其土方交換量中央與地方合計約586萬立方公尺（17.03％），只統計地方之土方交換量約358萬立方公尺(10.41%)，如本項只計地方之土方交換，成果較佳者計有金門縣(99.26%)、臺南市(76.49%)、嘉義縣(25.20%)、新北市(20.15%)、苗栗縣(20.06%)、臺北市(19.77%)等6處直轄市、縣（市）政府。如本項計算包含中央及地方之土方交換，成果較佳者有金門縣(89.37%)、臺南市(71.03%)、屏東縣(26.28%)、高雄市(25.64%)、臺北市(24.69%)、新北市(20.15%)、臺東縣(19.19%)、苗栗縣(17.45%)、嘉義縣(16.53%)、雲林縣(12.75%)、基隆市(12.26%)等11處直轄市、縣（市）政府。本年度督導會議中已督促尚未成立土方交換工作小組或協調機制之直轄市、縣（市）政府，儘速辦理土方交換撮合會議，對促成土方交換績效具有實益，未來應更積極召開。另營建署營建剩餘土石方資訊服務中心，業已提供土方交換撮合系統，結合GIS系統提供相關單位查詢及撮合，請各縣市政府及相關公共工程主辦單位多加利用，以提升土方交換率。部分縣市建議計入中央及地方之土方交換以符地方設立土方交換工作小組或協調機制之努力，經工作小組研議決於未來本部督導計畫有關土方交換一項，將分開計算地方供應地方、地方供應中央、中央供應地方、及中央供應中央等四種交換模式，除了中央供應中央之外，其餘皆可計入地方推動土方交換成績。

公共工程餘土可再利用物料比例，可採「逕為交易」或「折抵工程款」方式辦理，102年度依資訊服務中心資料顯示辦理成果較佳之縣市為臺南市、雲林縣、宜蘭縣、臺中市、嘉義縣、嘉義市、新北市、新竹市等，公共工程餘土減量、交換、可再利用物料之運用，宜以規劃設計階段檢核制度予以要求，並依規定落實申報。102年度依資訊服務中心資料統計全國可再利用物料申報量約290萬立方公尺，僅佔全國出土量的8.4%，其中新北市約104萬，臺南市約100萬，臺中市約60萬立方公尺，因此於地方自治條例中訂定相關規定，落實可再利用物料依制度執行及申報應為目前階段推動重點。

- 有關工程土方流向抽查及加強違規棄土取締處分乙項，現有辦理成果優良者有臺北市、新北市、桃園縣、苗栗縣、新竹市、臺中市、彰化縣、臺南市、高雄市、澎湖縣與金門縣等11直轄市、縣（市）政府，辦理情形尚可及有待改善之直轄市、縣（市）政府，業督促儘速辦理並特別注意跨縣市、跨區域土方流向管理，並針對違規棄土等行為需有及時處理等管制措施。對於外縣市土方入境量高於本轄區內出土量之縣市政府，可利用遠端監控機制加強餘土流向監控及總量管控，並建議針對違規事件，追蹤改善情形，透過辦理講習或教育宣導，以減少違規事件發生。

- 地方政府確實檢討改進102年度督導考核各直轄市、縣（市）政府之缺失項目，辦理成果優良者有新北市、臺北市、桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、澎湖縣、屏東縣、金門縣等17縣（市）政府，辦理情形尚可及有待改善之直轄市、縣（市）政府，業已督導應儘速檢討改善現有管理方式，並確實依據方案落實管理，以杜絕違規處理或棄置行為發生。

- 有關縣市餘土管理創新特色與推動餘土再利用之努力事項乙項，辦理成果優良者計有臺北市、新北市、桃園縣、宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、金門縣等12縣（市）政府，其餘縣(市)政府餘土管理創新特色與推動餘土再利用努力事項部分仍需加強，只要能提高管理效率皆可列入創新作法。

二、督導考核建議：

（一）本部業於96年3月15日函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」（以下簡稱本方案），主要為加強營建剩餘土石方流向管理及提升營建剩餘土石方資源再利用效能，而有以下幾項修正重點：

- 納管民辦土木工程營建剩餘土石方。

- 強化公共工程先期規劃減量、平衡、整體規劃對策規則，並對產出量達50萬立方公尺以上需評估自設、自審或特約收容處理場所規定。

- 增列遠端監控系統及紀錄設備為土資場及目的事業處理場所設置應有設施。

- 增列公共工程土方交換作業規定。

- 刪除收容處理場所場外轉運規定。

- 增列公共工程剩餘土石方作為「可再利用物料」逕為交易或折抵工程款。

近五年來針對上述方案修正重點部分，於督導時已有具體之成效，除持續透過制度化管理外，已請各直轄市、縣（市）政府儘速檢討修正納入所管營建剩餘土石方處理自治法規，據以落實執行。

另因縣市改制合併為5直轄市及17縣市(五都改制)政策自99年12月25日生效，5都縣市合併前訂頒之自治條例可延用2年，至101年12月25日仍為有效。目前臺南市、臺中市已頒布縣市整併之自治條例，新北市及臺北市皆已完成修正管理要點，高雄市目前已提送該市政會議審議「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」（草案），後續應再函送高雄市議會審議通過，以符法制。

（二）依據本方案參、二、（一）規定：「公共工程主辦機關編擬新興公共工程計畫時，應提出剩餘土石方先期規劃構想及經費概估，並於辦理規劃設計時，應力求挖填土石方之平衡及減量，並對收容處理方式應有整體評估及規劃。工程預期總出土量達五十萬立方公尺以上者，公共工程主辦機關應評估自行設置、審查或特約收容處理場所。」就目前營建剩餘土石方產出分布及收容處理場所分布，大致可歸納南部地區為缺土區域，大臺北地區為餘土區域，公共工程於編擬新興公共工程計畫時，應對當地鄰近地區（預算編列距離範圍內）之營建剩餘土石方供需情形作一整體了解，並納入工程規劃考量中，尤其大規模出土工程更應有妥善之因應方案，減少工程行為造成鄰近地區之衝擊，其中針對預期總出土量達五十萬立方公尺以上者，該工程主辦機關應評估自行設置、審查或特約收容處理場所之規定，要求工程主辦機關於規劃設計階段即應負起營建剩餘土石方處理整體規劃責任；另工程主管機關更應負起監督角色，對於未依上開原則辦理之公共工程，應於預算及工程計畫審查程序時要求主辦機關確實辦理。

（三）依據本方案參、二、（二）規定：「公共工程於規劃設計時，如有剩餘或不足土石方，應依公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點規定申報工程資訊辦理撮合交換。」依據本部95年3月29日函頒「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」規定，總工程預算達1億元以上或單一標案預算達2千萬元以上且出土達5千立方公尺以上或需土2萬立方公尺以上之行政院所屬機關辦理工程需上網申報供需資料，惟直轄市、縣（市）政府及其所屬機關辦理之工程亦得視需要參照辦理，因目前直轄市、縣（市）政府部分未有設置土方交換協調機制或雖設置機制卻缺乏供需資訊以協調，本署已於96年、97年、101年及本年度督導時宣導公共工程土方交換系統亦開放供各直轄市、縣（市）政府使用，請各直轄市、縣（市）政府及其所屬機關所辦工程至該系統申報供需資訊，以提供各直轄市、縣（市）政府辦理土方交換協調事宜，並定期更新土方交換案件狀態，確保土方交換資訊透通與正確。

（四）依據本方案參、二、（三）規定：「公共工程剩餘土石方屬可再利用物料，工程主辦機關得估算其處理成本及價值，列入競標之工程項目，並明定於預算及納入工程契約書。前項可再利用物料之處理，不受本方案規定之限制，惟工程主辦機關須於發包後上網記載土質種類及數量。直轄市、縣（市）政府或公共工程主辦機關為調度或回收再利用營建剩餘土石方，得將原編列土石方處理費用或購買土石方費用變更為土石方相關作業（含挖填及運輸等）費用。」公共工程主辦機關得依此規定將工程產出之良質土方透過市場機制直接供應工程或砂石市場，以減緩大量營建剩餘土石方處理壓力，惟其可再利用物料流向管理應與工程內非屬再利用物料之營建剩餘土石方或營建事業廢棄物等管理有所切割，避免公共工程主辦機關與承包廠商就管理物狀及管理方式等介面問題認知不一，造成違失行為衍生，另工程主辦機關須於發包後上網記載土質種類及數量之規定，營建剩餘土石方資訊服務中心亦已提供相關功能，務請各公共工程主辦機關落實執行。

（五）依據本方案肆、三、（五）規定「遠端監控資訊及紀錄設備」列入「土資場及目的事業處理場所設置應有設施」，部分直轄市、縣（市）政府已推動遠端監控資訊及紀錄設備多年，且行政院工程會已將遠端監控光碟作為公共工程餘土估驗計價之依據，本年度督導直轄市、縣（市）政府裝設遠端監控系統除因環境因素，例如無網路環境無法設置外，其餘皆已裝設完竣，本項成果有具體成效，有關流向查核及場所總量管制，除工地場所現地查核外，宜加強運用遠端監控系統資訊與現地查核之整合。

【附表1】　督導查核實施日程表

| 順序 | 受督導縣 市 | 主辦縣市 | 日期 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北市 | 基隆市政府 （第1場） | 8月1日(星期五) | 上午09時30分 |  |
| 2 | 新北市 |  |  |  |  |
| 3 | 基隆市 |  |  |  |  |
| 4 | 宜蘭縣 |  |  |  |  |
| 5 | 高雄市 | 臺南市政府 （第2場） | 8月5日(星期二) | 上午10時 |  |
| 6 | 台南市 |  |  |  |  |
| 7 | 屏東縣 |  |  |  |  |
| 8 | 桃園縣 | 苗栗縣政府 （第3場） | 8月12日(星期二) | 上午9時30分 |  |
| 9 | 苗栗縣 |  |  |  |  |
| 10 | 新竹縣 |  |  |  |  |
| 11 | 新竹市 |  |  |  |  |
| 12 | 南投縣 | 彰化縣政府 （第4場） | 8月22日(星期五) | 上午10時 |  |
| 13 | 彰化縣 |  |  |  |  |
| 14 | 台中市 |  |  |  |  |
| 15 | 台東縣 | 臺東縣政府 （第5場） | 8月29日(星期二) | 上午10時 |  |
| 16 | 花蓮縣 |  |  |  |  |
| 17 | 雲林縣 | 雲林縣政府 （第6場） | 9月2日(星期二) | 上午10時 |  |
| 18 | 嘉義縣 |  |  |  |  |
| 19 | 嘉義市 |  |  |  |  |
| 20 | 金門縣 | 本署 （第7場） | 9月9日(星期五) | 上午10時 |  |
|  | 連江縣 |  |  |  |  |
|  | 澎湖縣 |  |  |  |  |

【附表2】　督導查核專案小組名冊

| 職稱 | 姓名 | 服務單位及職稱 | 督導考核 職掌 | 代理者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 王榮進 | 內政部營建署 主任秘書 | 綜理指揮全盤督導事宜 | 陳組長繼鳴 |
| 執行秘書 | 陳繼鳴 | 內政部營建署 綜合計畫組組長 | 協調督導行政業務工作 | 林副組長秉勳 |
| 委員 | 吳建興 | 行政院公共工程委員會 工程管理處簡任技正 | 督導考評 執行業務 | 黃科長志元 |
| 委員 | 張錦家 | 行政院農業委員會 (水土保持局)簡任正工程司 | 督導考評 執行業務 | 周科長玉奇 |
| 委員 | 宋以仁 | 行政院環境保護署 廢棄物管理處簡任技正 | 督導考評 執 行 務 | 李科長鴻源 |
| 委員 | 王偉光 | 經濟部 礦務局科長 | 督導考評 執行業務 | 蔡技士秉琦 |
| 委員 | 吳文益 | 交通部 路政司 | 督導考評 執行業務 | 李工程員明傑 |
| 委員 | 林秉勳 | 內政部營建署 綜合計畫組副組長 | 督導考評 執行業務 | 張副總工程司德偉 |
| 委員 | 張德偉 | 內政部營建署 副總工程司 | 督導考評 執行業務 |  |
| 委員 | 曾正宗 | 內政部營建署 工務組副組長 | 督導考評 執行業務 | 劉課長宇凡 |
| 委員 | 李豐易 | 內政部營建署 建築管理組技正 | 督導考評 執行業務 |  |
| 幹事 | 蔡武岩 | 內政部營建署 綜合計畫組研究員 | 協助督導 行政業務 |  |
| 幹事 | 黃榮堯 | 營建剩餘土石方資訊服務中心 計畫主持人 | 協助督導 行政業務 |  |
| 幹事 | 葉禮旭 | 營建剩餘土石方資訊服務中心 協同主持人 | 協助督導 行政業務 |  |
| 幹事 | 郭烈銘 | 營建剩餘土石方資訊服務中心 研究員 | 協助督導 行政業務 |  |
| 幹事 | 陳屏甫 | 營建剩餘土石方資訊服務中心 研究助理 | 協助督導 行政業務 |  |

【附表3】　督導考核評等評核項目及評分方式

| 評核 基準 | 項次 | 督導考核項目 | 權重分數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102年1-12月平時配合「營建剩餘土石方處理方案」辦理情形 | 1 | 地方自治法規或管理規定辦理情形 | 10 |
|  | 2 | 整體規劃轄內餘土供需及收容處理場所 | 10 |
|  | 3 | 工程申報率及查核勾稽率 | 10 |
|  | 4 | 收容處理場所申報查核勾稽率 | 10 |
|  | 5 | 收容處理場所現地抽查回報及「遠端監控資訊及紀錄設備」系統建置情形 | 10 |
| 督導考核委員依據簡報及查閱相關資料評分 | 6 | 建立土方交換機制，提升土方交換率及土石資源再利用情形 | 10 |
|  | 7 | 收容處理場所及工地實地現況運作抽查情形 | 10 |
|  | 8 | 工程土方流向抽查及加強違規棄土取締處分 | 10 |
|  | 9 | 確實檢討改進101年度督導考核各直轄市、縣（市）政府之缺失項目 | 10 |
|  | 10 | 本縣市餘土管理創新特色與推動餘土再利用之努力事項 | 10 |

【附表4】　督導考核整體評等結果

| 地方政府 | 本（103）年度評等 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 新北市 | 優 | 本排序為等第排序，不代表實際評量分數。 |
| 臺南市 | 優 |  |
| 金門縣 | 優 |  |
| 臺北市 | 甲 |  |
| 宜蘭縣 | 甲 |  |
| 桃園縣 | 甲 |  |
| 苗栗縣 | 甲 |  |
| 新竹市 | 甲 |  |
| 彰化縣 | 甲 |  |
| 臺中市 | 甲 |  |
| 嘉義縣 | 甲 |  |
| 澎湖縣 | 甲 |  |
| 基隆市 | 乙 |  |
| 新竹縣 | 乙 |  |
| 雲林縣 | 乙 |  |
| 南投縣 | 乙 |  |
| 高雄市 | 乙 |  |
| 屏東縣 | 乙 |  |
| 臺東縣 | 乙 |  |
| 花蓮縣 | 丙 |  |
| 嘉義市 | 丙 |  |
| 連江縣 | 丙 |  |

【附表5】　督導考核依分類型評等結果

都會型

| 評核結果 | 地方政府 | 本（102）年度評等 |
| --- | --- | --- |
| 第1名 | 台南市 | 優 |
| 最後1名 | 嘉義市 | 丙 |
| 都會型縣市： 基隆市、臺北市、新北市、桃園縣、新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、高雄市 註：第1名與最後1名以實際評量分數排序 |  |  |

城鄉型

| 評核結果 | 地方政府 | 本（102）年度評等 |
| --- | --- | --- |
| 第1名 | 彰化縣 | 甲 |
| 最後1名 | 新竹縣 | 乙 |
| 城鄉型： 宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣 註：第1名與最後1名以實際評量分數排序 |  |  |

偏遠及離島型

| 評核結果 | 地方政府 | 本（102）年度評等 |
| --- | --- | --- |
| 第1名 | 金門縣 | 優 |
| 最後1名 | 連江縣 | 丙 |
| 偏遠及離島型： 臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣、金門縣 註：第1名與最後1名以實際評量分數排序 |  |  |

【附表6】　督導考核委員綜合性審查意見

| 類別 | 督導考核委員綜合性審查意見 |
| --- | --- |
| 綜 合 意 見 | - 本次督導考核前已有會前協調會議，請各縣市提報一致規格報表或相關資料，請各縣市如有問題應於協調會議提出，並遵照既定資料整理督導考核資料；另計算方式亦已於會前協調會議說明，請依計算原則統計年度督導考核數據。 - 各縣市土方交換成效普遍不佳。土方交換及可再利用物料以網站申報為主，於方案已有規定，後續請各縣市政府督促所屬工程機關針對不受方案規定限制之可再利用物料，上網申報數量及土質，並請針對土方交換後續再更積極辦理。 - 依資料所示，各縣市建築工程申報查核率與101年比較都退步，申報查核應常態化及正常運作，不要等督導考核時才臨時趕緊補上；另餘土有否運至核定之去處，藉由落實申報查核及隨時抽查，可讓業者知道主管機關有重視，會更謹慎更要求本身依規辦理，提醒各縣市政府應予重視。 - 河川疏濬透過部會協商，此部份不列為營建剩餘土石方處理後續之管控，回歸水利主管機關辦理。 - 坑洞回填部分目前由國土保育小組作單一窗口處理，待機制釐清後，將輔導縣市政府該部份之於土方管理應扮演之角色。 - 業必歸會，土石方業務除公部門努力之外，亦可導入營建市場機制，公會之成立，除輔導角色外並可作強而有力之監督，係為良好之平衡，各縣市政府如有民間公會成立，樂觀其成。 - 考量預算經費有限，公共工程有價物料反映於營建成本，應考慮促成土方無償交換，請各縣市配合辦理，現階段土方處理重點為土方交換。 - 教育講習訓練各縣市皆無資料提供，建議應持續加強教育宣導。 - 有關土資場檢查部分，建議防汛期間應加強土資場水土保持、防災設施及周遭排水檢查等項目。 - 檢附資料，有使用非合格砂石車之運輸車輛，根據道路交通管理處罰條例第29條之1規定：裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂者，處汽車所有人新臺幣四萬元以上八萬元以下罰鍰，各縣市應了解車輛使用情形，附件有不合格情形。 - 相關表格及附件未依規定簽名及核章，亦有時間未填列應予修正，避免流於形式，且部份表格呈現不同計算單位，如立方公尺及公噸，應予修正避免造成統計瑕疵。 - 文件仍有身分證字號，個資法已施行，涉及個資部分應予修正。 - 請各縣市政府維護土方資訊中心登錄收容場所一覽表資料之正確性。 - 有關土資場管理部分，包含事業廢棄物、汙泥及土汙部分日漸增多，應避免此部分進入土資場，建議加強管理。 - 若承辦人有土方業務不熟悉項目，可向本署及資訊中心接洽，本署及中心皆可提供相關資源供縣府使用或諮詢。 - 土石方流向為一高度流動作業，臺北市有召開一土方交換平台，含括七縣市，建議各縣市可設立一定期性共通平台，加強各縣市間土方交換或再利用率。 - 土方產出以往多為公共工程，近年來則以建築工程為主，其各縣市管制措施如有執行成效良好者，建議可提供回饋營建署參考。 - 以往北部出土多、南部需土多，近年來因臺北港設立需土增加，其收容多縣市產出之土石方，再加以台北士林科技園區、社子島等相關計畫，其需土情形均大幅增加，請各縣市可再多予評估所轄土方產出與收容情形，是否需中央配合政策檢討之處，請各縣市提供建議。 - 督導考核項次1~5評分表，建議可再修正，以清楚顯現各縣市差異。 - 配合組織改造，爾後土石方將納入環境資源部，爾後監測機制仍有改進空間，後續組織改造時本署將與環保署持續協商。 - 北部以往棄土嚴重，近年北部大型公共工程需土量大，違規棄置情形已有改善；另土方視為有價料可交換措施，審計室亦有監督措施，有利未來各縣市土方交換作業可更有效執行。 |

【附表7】督導考核委員按縣市審查意見

| 地方政府 | 督導考核委員依縣市別審查意見 |
| --- | --- |
| 臺北市 | - 市府對於102年度建築工程工地抽查12場、自辦工程工地抽查2千4百多場，差別較大，且有鑒於近年公共工程推動較為趨緩，都市更新則持續推動，建議土石方督導管理政策可適時檢討與調整，管理重心可就民間與公共工程等比例調整，以因應實際需要。 - 資料準備完整，以三級品管之精神及方法融入廢棄土管制之方式甚佳，除肯定外，建議可以推廣其他縣市參採。 - 簡報中，無土資場相關防災或水土保持排水沈砂等措施之照片，建議於防汛期間加強查核，尤其台北市之土資場多屬臨時性且人口稠密，更該加強。 - 請補充貴管核准兼收營建混合物之土資場依「營建事業廢棄物再利用管理辦法」再利用運作管制機制現況及加強之作為。 - 請補充如有停止營運之土資場，其後續管制機制及加強措施。 - 可再利用物料僅63立方公尺，不可再利用之剩餘土石方佔大多數，其去處(收容場所)應請詳加規劃，或可規劃最終掩埋場收容。 - 設置營建剩餘資源管理系統，運用資訊管理有效落實資料管理並節省人力運用，提高行政效能。 - 轄內餘土多為不可再利用物料，其最終去處應有安置之規劃及流向管制。 - 轄內產生之餘土其最終處理方式，宜就各項目予以統計及分析，以達管控規劃及勾稽查核之效益。 - 關於訂定「臺北市營建剩餘土石方處理及營建混合物資源分類處理場自治條例」乙節，請臺北市儘速完成立法，以加強土石方管理。 - 地方土方交換率約20％，已較其他縣市為高，惟仍請加強地方工程土方交換媒合，以提升地方土方交換率。 - 報告書第79頁規劃設計階段土方處理流程圖，建議於流程圖加註可於規劃設計階段即可上網申報土石方撮合作業。 - 台北市環保法規處分件數32件，共罰鍰32萬元，平均每件約5千餘元，似乎與事業廢棄物罰則（每件6-30萬）規定不合。 |
| 新北市 | - 新北市對於土石方之管理成效良好，其成效及創新可做為各縣市之學習標竿。 - 建議市府對於土石方管理所投入之人力及經費可多予說明，也建議營建署增列於考核事項中，可使委員更了解各縣市政府對土石方處理之重視程度。 - 於防汛期間加強查核，值得肯定。 - 成立黑蝙蝠專案強化土方管制及查核，值得肯定，環保處分件數1046件，其分屬空氣污染、水污染、廢棄物污染及毒化物之處分比例及罰鍰金額，請補充說明。 - 公共工程申報率偏低，應有改進空間。 - 請補充貴管核准兼收營建混合物之土資場依「營建事業廢棄物再利用管理辦法」再利用運作管制查核機制現況及加強之作為。 - 請補充如有停止營運之土資場，其後續管制機制及加強措施。 - 積極有效運用資訊系統及設備落實管理，即時且節省人力。 - 以專案稽查取締，有效嚇阻違規行為。 - 土資場設置符合轄內需求，且兼有各類處理之類型，規劃妥善。 - 轄內餘土之最終去向，宜就其不同處理方式予以統計，以達有效控管及勾稽查核之效益。 - 關於訂定「新北市營建剩餘土石方處理及資源堆置場設置管理自治條例」部分，請新北市政府儘速完成立法，以加強土石方管理。 - 地方土方交換率約為20％，已較其他縣市為高，惟仍請加強地方工程土方交換媒合，以提升地方土方交換率。 - 新北市為最早實驗各種流向追蹤系統，有刷卡系統、GPS、遠端監控等3個系統，建議說明該3系統哪些適用個案？哪些適用通案？因新北市有大部分剩餘土石方送往外縣市，易產生跨縣市系統界面問題，因此建議該系統抉擇應詳加考量並克服界面問題。 - 自治條例尚無針對民間非建築工程條文，建議可納入增訂。 |
| 基隆市 | - 月眉土資場已於103年1月1日開始營運，建議市政府應就土資場營運後之土石方生態、整體環境、處理情形等加強追蹤及督導，促進土石方處理合法化及正常營運。 - 建議市政府針對月眉土資場營運後，對市轄內土石方處理及違規案件減少之效益予以評估。 - 交通違規取締部份，次數甚多，努力值得肯定，後續建議加強相關教育訓練宣導（可包含業者）以減少交通事故，保障民眾行車安全。 - 請補充如有停止營運之土資場，其後續管制機制及加強措施。 - 建請及早上傳受考相關資料至督考網站，俾先參閱。 - 營建剩餘土石方可再利用物料能針對水泥場、砂石場提供黏土及骨材原料，促進資源有效利用，另對物料之去處、數量等均有明確統計。 - 轄內產生之剩餘土石方除以逕為交易去化外，其餘之處理方式宜有數量之統計分析，以掌握及管制流向。 - 土石方流向查察取締積極，可有效抑制違規情事，請繼續維持辦理。 - 有關工地現況抽查及收容處理場所抽查情形，請基隆市政府確實上網填報，以利控管。 - 關於「基隆市營建剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」增訂罰則部分，請基隆市政府近速完成修法，以加強土石方管理。 - 地方土方交換率僅1.3％，建議市府成立市內公共工程管理平台，加強工程土方交換媒合，以提升地方土方交換率。 - 將民間工程產出土石方計算可再利用物料，該計算方式與方案精神不符，方案可再利用物料主要以公共工程為主，建議後續應回歸市府所訂自治條例規定檢討，如與其規定不吻合部分，仍建議以兩階段申報方式處理。 - 基隆市歷年來，轄內所設土資場均為單一且大型之土資場，提醒市政府應考量該土資場涉及違規經市府處分時，其所收容之土石方改申報等相關配套措施應先行考量，避免因土資場因素連帶影響其他工程進度。 - 基隆市土資場剛設立營運，後續營運相關資料應更完整呈現，並加強土資場作業宣導及抽查。 |
| 宜蘭縣 | - 縣府利用公共工程產出之剩餘土石方，用於路上坑洞回填之措施，值得讚許，建議持續推動，提升回填成效。 - 縣府對於101年度督導考核意見回復情形，建議具體回應。 - 抽查率低，未來應加強改善。 - 針對特殊違規北宜公路設置聯合查緝作為，值得肯定。 - 交通違規取締部份，有302次，雖然努力值得肯定，但也建議加強相關教育訓練宣導，以減少交通事故，保障民眾行車安全。 - 請補充貴管核准兼收營建混合物之土資場依「營建事業廢棄物再利用管理辦法」再利用運作管制查核機制現況及加強之作為。 - 請補充如有停止營運之土資場，其後續管制機制及加強措施。 - 請補充自辦工程工地之抽查情形。 - 除受理民間設立收容處理場所，並有公辦之土資場可作為民間營運之表率，另外亦有穩定市場機制、增裕國庫之效益。 - 有效利用餘土，以公共造產方式回填盜濫採土石坑洞，解決早期遺留坑洞公共安全問題，值得嘉許，後續尚有八個坑洞，建議持續辦理。並宜推廣至其他縣市執行。 - 轄內餘土之最終去向，宜就各項目予以統計，以達有效控管及勾稽之效果。 - 「宜蘭縣營建剩餘土石方管理自治條例」已訂定相關罰則，惟查處罰案件僅有交通違規，並無本條例之相關裁罰案件，請宜蘭縣政府加強土石方管理強度，以收實效。 - 地方土方交換率僅0％，請縣府利用縣內公共工程管理平台，加強地方工程土方交換媒合，以提升地方土方交換率。 - 收容場所抽查比例不高，且部分場所未設置遠端監控設施，建議應特別針對未設置遠端監控收容場所加強抽查。 |
| 桃園縣 | - 縣市法制規定及作業程序均有釐訂，並已收取或規畫課徵土石方稅收專款運用，請繼續有效精進管理。 - 桃園縣有設計土石方處理計畫技師及建築師簽證制度，值得人力不足縣市參酌辦理。 - 桃園縣營建（含建築及公共）工程餘土流向上網申報查核情形中，建築及拆除工程查核率93％，自辦公共工程只有74％，應在自辦公共工程部分有效掌握並要求所屬各局處及鄉鎮公所按時申報查核，以提高查核率。 - 桃園縣建築工程申報率及查核率高於公共工程，係因主政單位在建管單位，所以各縣市應突破自己單位界線，讓其他相關單位均能充分瞭解並依規定辦理。 - 有關桃園縣土資場不收外土的情形，為了公平性請再檢討；另縣內未來恐面臨工程遇區段徵收時大量需土，屆時土方將從何而來，縣政府應先未雨綢繆。 - 桃園縣可再利用物料以二階段申報，但資訊服務中心係以工程基本表申報然後統計，所以就不知道桃園縣的量，資訊中心無資料；另依據營建剩餘土石方處理方案可再利用物料去處不限土資場，而桃園二階段是一定要進收容處理場，此限制有否損害他人權益，請再研議。 - 桃園縣在土方交換部分應有再著力的空間，並可積極加強規劃境內更有效的土方交換。 |
| 新竹市 | - 新竹縣及新竹市土方交換率均偏低，宜請加強辦理。 - 新竹市土資場年處理量在80萬以上，爰在審核土資場年處理量的控管及規範，應考量是否確有這麼大的加工處理轉運能力，及對當地環境交通負荷影響，請在核准土資場設置許可年處理量時，宜仔細謹慎。 - 102年度土方交換率為0％，建議應深入了解相關工程是否確實無交換之需求，抑或有其他原因。 |
| 新竹縣 | - 新竹縣及新竹市土方交換率均偏低，宜請加強辦理。 - 新竹縣土資場年處理量均在70萬以上﹙扣除填埋型﹚，爰在審核土資場年處理量的控管及規範，應考量是否確有這麼大的加工處理轉運能力，及對當地環境交通負荷影響，請在核准土資場設置許可年處理量時，宜仔細謹慎。 - 102年度土方交換率為0％，建議應深入了解相關工程是否確實無交換之需求，抑或有其他原因。 - 由簡報及資料來看，新竹縣於本業務最大的管理問題是人力不足，建議可將本次及歷次督導考核情形呈報上級，積極爭取人力。 - 新竹縣由外縣市進入之餘土比縣內產出多10倍，且土資場多屬規模小處理量卻很大，外縣市所申報運入縣內餘土是否確實進收容處理場，及餘土出境外流向掌控等，縣政府應優先做好收容場所營運管理。 |
| 苗栗縣 | - 縣市法制規定及作業程序均有釐訂，並已收取或規畫課徵土石方稅收專款運用，請繼續有效精進管理。 - 苗栗縣餘土創新與推動中提到土資場設置採「特許制」，查本 縣餘土妥善處理率已很高，依特許制精神土資場數量應減少，惟目前營運中已有9家，又還有2家在申請中，是否造成妥善率更高及外縣市餘土運入，應考慮在總量上管控，原則上不新增許可，例外時許可，建議可在收容場所的經營管理有無績效及有供需產生或區域性需要時核准，其啟動或退場機制可再思考看看。 - 苗栗縣餘土可再利用部分提到工程辦理時以有價料方式扣減總工程款，經查營建署原先亦是以此方式辦理，惟前遭糾正現已不可行，應再查明。 - 苗栗縣公共工程申報率及查核率較建築工程高，係因營建剩餘土石方主政單位在工程單位，各縣市應突破自己單位界線，讓其他相關單位均能充分瞭解並依規定辦理。 - 苗栗縣妥善率已很高了卻有50％餘土外運，不應只是尊重市場機制問題，餘土有否運至核定申報去處，建議可與外縣市跨越合作，來做妥流向控管。 |
| 臺中市 | 1本年度督導考核檢附之報告書第伍章台中市土方交換機制、土方交換率內容、土方工作小組會議久未召開，土方交換率僅2.39％，尚可積極辦理。 2.工地現地抽查未見完整辦理量化數據，建議補充相關資料。 3.台中市政府研議建立聯單QRcode防偽機制甚具創意，似可比較新北市政府之刷卡機制，更值推展，建請營建署納入推動參考。 4.依據自治條例第12條規定部分業務下放予公會執行，含運送憑證製訂及遠端監控抽查流向等。惟往例曾有與公會合作核發運送憑證之縣市，以台北市及新北市為例，最終委託公會印製管理運送憑證之權力仍回到縣市政府。其中涉及利弊得失，請市府一併考量公權力下放程度、合作細節，如運送憑證之印製交由公會執行是否恰當。 5.貴市整體管控機制值得肯定，建請可補充說明需填埋之土方數量及未來數量、去處評估，以及早規劃埋填土方去處。 6.請補充如有停止營運之土資場後續管制機制措施，以免非法棄置廢棄物情事產生。 7.請說明營建混合物經再利用分類後產生之剩餘土石方進入土資場之情形。 8.台中市逕為交易處理量大，應加強抽驗並積極管理。 9.平時配合「營建剩餘土石方處理方案」辦理情形中，工程查核勾稽率偏低，建請加強查核。 10.而收容處理場所抽查率雖達90％以上，但甚不平均，建議均衡辦理。 11.督考報告書中附表13收容處理場所抽查情形統計有誤（102.3～103.4）非督考期限資料。 12.建築工程逕為交易之餘土僅可於台中市境內收容處理場所處理，其逕為交易之數量，對轄內土資場可供處理量，造成相對的衝擊。是否將現有之目的事業處理場所（如砂石場等）納入剩餘土石方管理體系，以利整體土石方流向管理。 13.台中市有公辦土資場，區位也適宜，可考量為土方交換作規劃運用。 14.遠端監控建置率100％，實際應用面如何發揮管理效能，可再補充說明。 |
| 彰化縣 | - 依簡報資料，101年召開彰化縣營建剩餘土石方交換利用推動小組會議1次，但102年似未召開，土方交換率計7.49％，尚可加強辦理。 - 工地現地抽查僅對公共工程抽查，建議對民間建築辦理抽查。 - 依「彰化縣公共工程剩餘土石方督導考核原則」，主辦機關應辦理定期考核，並填具考核表，建議縣府對機關考核結果辦理稽核，並考量目前檢討修法中之自治條例，是否納入考核原則相關重要規定。 - 有關101年度督導考核缺失之檢討改進，部分內容仍未有具體進度成果，建請併本年度督導考核意見確實檢討改進。 - 依目前土資場收容數量似能妥善處理目前所產生之餘土，惟建請評估未來各場所可收容轉運之年限，以應未來土方去處的規劃。 - 貴縣未有填埋型土資場，請補充說明需填埋土方之去處及規劃。 - 因貴縣土資場皆有兼收容營建混合物之運作，建請補充說明再利用管制現況，另請增加營建混合物經再利用分類後產生之剩餘土石方進入土資場之情形。 - 配合「營建剩餘土石方處理方案」1～5項評量得分達滿分成績優異，但工程查核勾稽率及收容處理場所查核勾稽率卻有下降（與101年度督考比較）趨勢，提醒加強留意。 - 貓羅溪河川疏濬土方之運用值得肯定。 - 簡報資料中附表12工程種類均為公共工程，無建築工程分類項？請確認。 - 營建署每年補助經費之應用，僅限於宣導講習，於土方交換率實際成長成效尚不足，建請再多研擬經費應用方式。且交換案件較少屬縣府自行積極協調撮合成功者。如針對縣內自辦工程若再積極於規劃設計階段推動土方交換，並建立各工程規劃設計階段之整合平台機制，如提高交換利用推動小組開會頻率，則可提昇交換成功率。另如南投縣雖表示推動土方交換遭遇各工程主辦單位不積極配合，惟台南市土石方主管單位主動積極催辦結果，該市土方交換率達70％，可為各縣市借鏡。 - 彰化縣自治條例夾雜營建混合物之條文，混合物及廢棄物屬廢清法範疇，建議儘速於自治條例修訂移除。 |
| 南投縣 | - 本年度已完成營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例，值得肯定。 - 102年工地現地抽查，僅辦理公共工程4件、建築工程2件，共6件抽查，建請積極加強抽查。 - 101年度及本年度考核土方交換率均為0％，建請研議有效提昇土方交換機制之措施。 - 有關餘土處理業務、管理創新特色與努力，似未有明顯具體成果展現於本年度督導考核作業，建請南投縣政府加以重視，並研議落實執行措施。另業務人力僅有1人，亦請考量擴充人力。 - 有關101年度督導考核意見「南投縣仁愛、信義等地區易遭土石災害，是否規劃緊急土石方收容場所…」，基於防災需求，仍建請預先尋覓臨時收容場所地點。 - 貴縣因土資場不足，已評估土資場合理場數，值得嘉許，惟建請儘可能先評估完整土方流向及數量後，積極規劃辦理設置土資場。 - 縣內僅有1家加工型土資場，本縣市運至外縣市餘土23％，處理能力是否有不足，請規劃評估；另縣內合法砂石場既有環保處理設施，建議輔導其申請。 - 於平時配合「剩餘土石方處理方案」有關收容處理場所查核勾稽率79.6％未達80％，建請加強。 - 與100年比較，土方交換率均為0％，但可再利用物料比例由1.22％ -> 21.33％，確有明顯提昇，值得肯定，（依縣府自行統計資料）建請爾後納入申報勾稽。 - 至於水里鄉城中段土資場遲未啟用案，面臨經費財源籌措困難等問題，仍建議儘速活化運用，921震災建置之收容處理場所仍請依原設置目的加速啟用。 - 南投縣餘土產量僅8萬方，係大部分產出土方銷售至砂石場，已成為慣例。故南投縣應於自治條例條文中納入土方銷售必須上網申報之規定，並須副知餘土主管單位，以利掌控土方為可再利用物料數量。 - 宣導折頁之營建剩餘土石方資訊服務中心網址已有異動，請更新。 - 場所管理部分，縣內大部分剩餘土石方運往勝輝土資場，宜進行實際工程流向之掌控，檢查有無須補強部分。 - 另工程之剩餘土石方處理現場查核表，工程端如何查核勾稽收容處理場所之管理人對棄土進入管制方式是否確實？且查核表無顯示收容處理場所名稱及數量。查核表格式似與一般格式有異。 |
| 雲林縣 | - 雲林縣營建剩餘土石方自治條例仍未經議會審議公布，仍應持續加速辦理。 - 工程查核勾稽率(建築工程部分)有下降趨勢，請加強辦理。 - 建議加強宣導及訓練。 - 可再利用物料比例高達32%，有效供應當地短缺砂石原料。 - 102年度工地抽查僅辦理6件，建築工地及自辦工程抽查頻率次數偏低，有增加之必要，並落實監督管控。 - 違規棄土取締資料比例增加，應予加強查察。 - 請加強行政管控精進作為及強化土資場管理及可再利用物料之利用率。 - 餘土管理特色及再利用努力事項未見明顯創新之績效，建請積極精進提升土石方處理績效。 - 雲林縣針對轄內餘土堆置、填埋及未來規劃有詳加了解及分析，清楚各堆置場剩餘容量，以利土方去處管理，予以肯定。 - 雲林縣轄內土石方堆置場有設置營建混合物再利用機構，於查核時是否有了解其場內混合物分類及流向，建議一併說明清楚。 - 建議可輔導土資場設立營建混合物之再利用設施，以增進資源再利用。 - 依據各種法規之查報取締宜再加強(自治、及環保交通部分) - 土方交換部分，均為中央單位，地方部分應該再強化。 - 現地抽查照片較少，儘量呈現現場各項防災，水保或排水等措施是否妥善。 - 雲林縣有2座收容場位山坡地，水保及防災等措施更應注意，尤其是防災期間。 - 講習訓練宣導應多多辦理。 |
| 嘉義市 | - 市內已無土資場，加強土方交換率(本年度下降頗多，建議繼續加強宣導辦理) - 公共工程116件，上網申報查核勾稽率有下降趨勢，仍建議加強。 - 自治條例102年完成修訂，值得嘉許。 - 建議加強辦理講習宣導等。 - 已中止營運土資場綠化成果可提供其它縣市參考。 - 土石方暫置場之數量有否法源依據宜予斟酌。 - 請強化收容處理場所之輔導措施，以增加自行處理之能量。 - 102年度土方交換率14.18%及可再利用交換率13.71%較上次考核100年度之52.13%及40.07%降低，建議於工程規劃設計階段及早當握協調交換事宜，以提升交換率。 - 貴轄因地小較無法設置處理場所，惟可再加強土方交換率，併與鄰近縣市合作，以利土方資源利用。 - 建議可向地方工程召開土方交換說明會及土方減量等規定，減少貴市土方之產出。 - 遠端監控機制內入自治條例，可以肯定。 - 聯合抽查只有3件，罰6萬似乎過少，應有再加強空間。 - 依據各種法規之查報取締宜再加強(地政、環保、交通部分)。 - 運到外縣市土方佔96%，除了應加強道路聯合稽查外，自行興辦收容場所部分應積極辦理。 |
| 嘉義縣 | - 工程查核申報率(公共工程)及收容場所申報勾稽率均下降，提請注意。 - 土方交換資料仍建議納入資訊系統統計。 - 建議加強教育訓練及宣導。 - 建築工地及自辦工程工地抽查率偏低，有增加之必要，請確實監督管控。 - 嘉義地區土質多數無法供應砂石骨材使用，惟其可再利用物料比例達20.2%，誠難可貴，請再予持續。 - 轄內處理外縣市餘土達4.7%，土資場及收容處理場所是否足敷需求，請予以考量。 - 違規棄土取締資料除土地法規處分外多有欠缺，應予補充。 - 102年度土方交換率16.53%，較上次考核之61.6%降低甚多，建請檢討原因，儘速建立交換要點，並辦理相關說明會，以再提升土方交換率。 - 有關餘土創新特色與推動餘土再利用之努力事項，始為自治條例修正草案內容規定:惟修正草案尚未獲議會審核通過，建議就修正內容中精進措施。 - 貴轄於天災發生時可能會有土石流等土方產生，是否有另外設置暫時收容處理場所，以備不時之需。 - 建議可輔導土資場設立營建混合物分類處理設施，以增加貴轄營建混合物之資源再利用。 - 取締及罰鍰成效不錯，值得肯定(但環保交通部分宜再加強)。 |
| 臺南市 | - 市府辦理業必歸會，應了解其目的為何，應從必要性、可行性與效益性綜合考量，另公會對業者之約束能力及對土石方業務管理有何幫助，應予評估。 - 訂定營建剩餘土石方處理業管理自治條例，其處理業對象應定義清楚。 - 曾文及烏山頭水庫疏濬已陸續展開，有關山區土石方處理情形，有無利用土方交換或收容場所有無足夠等，可將此問題預為因應。 - 自治條例加入罰則、查核率達百分百以及土方交換率(交換率達71%)成果亮眼，值得肯定。 - 成立及邀集相關市內十六個工程單位交換土方平台會議，成果良好，值得肯定，如何導入制度並與資訊中心相輔可以研究。其創新作法及積極努力值得其他縣市效法。 - 土資場之防災或水土保持，建議於防汛期間加強查核，並可提供照片。 - 其他如區公所加入抽查稽核，營運保證金等作為均佳，值得肯定。 - 營運保證金制度可強化對業者之管理及確保後續處理之妥善性。 - 轄內土方多能充分交換再利用，惟囿於土石賦存品質仍宜長遠規劃填埋型之土資場，以解決廢土之最終去向問題。 - 簡報所附之砂石運送車輛，請查明是否為合格砂石運送車輛。 - 簡報所附之土資場現地抽查項目及相關表格應清楚呈現。包含相關證明文件。 - 遠端監控計有9場設置，應思考如何運用設備資料作土方流向及土資場控管，以利用情形呈現績效 |
| 高雄市 | - 在未有自治法規之罰則下，市府引用建築法規裁罰，用心值得肯定，但相關罰鍰似乎偏低，可能造成違規廠商不很重視，建議仍朝向訂定規則，包含可令其停工等相關處分，才有效果，建議仍應積極溝通相關自治條例，予以立法。 - 依據提供資料，102年收容轉運處理場收容土方量為215萬方，另有統計資料暫置場內土方有215萬方，大部分土方無法去化，去化數度慢，表示收容轉運場之土方留置於場內，應了解原因。 - 土石方資源堆置場之設置樣態兼顧填埋、加工、轉運等各種不同功能，且處理能量足敷轄內需求。 - 如果經費許可建議加強利用資訊系統及設備，以完整建置查詢資料並節省人力。 - 可再利用物料比率及數量偏低，建議於施工前就土石賦存品項酌予分析，可再利用之可行性。 - 查核率達百分百，值得肯定。 - 合併後縣市之資料應配合更正。 - 交通裁罰部份只有說明，未有資料呈現。 - 建議加強相關教育訓練宣導（可包含業者）。 - 路上車輛抽檢，採用流水編號方式驗證，似乎會有漏洞，是否妥適？建議檢討。 - 停止營運之土資場，應說明清楚。後續有無持續檢查？ - 另考慮委外稽查部份，此部分係屬公權力之委託權利及義務應清楚，建議可參考新北市及台北市政府，予以瞭解並評估。 - 簡報內容所附之砂石車輛運送，車輛部分未依規定加蓋下拉15公分覆蓋網。 - 簡報內所附之剩餘土石方運送證明文件之表格內，該簽名未簽名且填寫時間應確實到車、月、日、時、分，且運送土方之單位應明白顯示，即刪除不用之單位。（包含營建工程剩餘土石方處理紀錄表）應修正。 - 土資場定期稽查時，應於正常運作時進行才有其意義，簡報內容所附之定期稽查顯示無運作日。 - 有關將傳真報備列於創新特色之部分，該部份尚無法取代聯單之管制，是否係屬既有制度下增加管控之項目？如係因聯單成本太高之問題，可由業者負擔，建議聯單不應由業者自行印製，該部份尚有爭議，且未能有效管控流向。另有關運送過程之稽查，是否由環保、警察單位協助，請再研議。 - 土方交換部份，成立高雄市公共工程餘土督考小組與土方交換機制是否相同？可就其開會頻率、討論議案、是否協調交換來安排，以提高土方交換績效。 - 土資場兼營混合物作為創新事項，此二部分係屬不同法係之管理，管控機制亦不相同，雖表示會請環保局作查核，權責劃分及管理應作適度區隔，是否作為創新特色尚有疑義。 |
| 屏東縣 | - 屏東縣政府自治條例已頒布，督導小組建議，為落實該項業務，應配置適當人力，人力不足的問題，似乎是該成果不良的原因，但是是否表示縣府不重視本項業務？是否由中央設法傳達府內高層？工地現地抽查、違規取締處分等管理作業能量尚有欠缺，宜再加強。另外有關府內橫向聯繫溝通作業採聯合稽查方式，互為協助應有其必要性。。 - 結構性問題仍存在，如嚴重缺土，路上坑洞等問題，皆需土方，可研議開拓加強土方來源，及加強土方交換措施。 - 有關屏東縣坑洞甚多，建議考慮利用八八水災，如水利、水保等單位清疏工程產出之土方，其資料未列於土方資訊中心，惟該部分仍應屬中央公共工程之一，建議予以考量利用。 - 利用UAV空拍土資場，雖是好的方法，但如何運用在管制檢查中，未有說明，如何與車輛或刷卡等制度相輔相成？其目標似乎不具體。 - 裁罰等資料均缺乏，有或無均應該說明清楚。 - 八八水災後之河川清疏出來之土砂甚多且無去處，既然縣內過去盜挖坑洞甚多，似可考慮採用該土砂回填。 - 建議加強教育訓練。 - 大潮州地下水補注湖工程土質優良，以標售方式處理，除可節省工程款亦可挹注縣庫，其他土石賦存之縣市如有開發行為亦可為借鏡。 - 轄內並無規劃填埋型之土資場，其有無規劃之必要應予考量。 - 可再利用物料部份，查營建署網站上無相關申報資料，該部份涉及大潮州人工湖土方之認定，非屬河川及水庫，似工程產出之土石方，如是應可依再利用物料規定辦理申報。 - 簡報內所附之砂石運送車輛應依規定加下拉覆蓋防覆網。 - 相關表格如欲簽名或核章時，應依規定核章或簽名，並注意應正確填列處理時間。 - 簡報所附之相關表格與資料應明顯呈現為宜。 - 相關表格內因個資法問題不應再呈現個人身分證字號。 - 有關土資場緊接農地設置，土資場經營型態與農業使用不盡相容，應有適當隔離之空間，土資場周圍排水及汙染情形，應請環保局不定期稽查，避免造成問題，定期檢查為宜。 - 外縣市進入土方量佔七成，跨縣市流向管制如何加強，貴府表示已請工程主辦機關（外縣市）加強管制，並提供相關資料，俾利屏東縣管理，惟權限仍屬外縣市主辦管機關，是否與高雄市跨縣市合作，如合作抽查、加強聯繫等，應正視並積極處理。 |
| 花蓮縣 | - 請詳細說明低窪空地收容餘土方式。 - 自辦公共工程上網申報率57%過低，請說明。 - 未作現場查核卻有查核取締資料，請說明。 - 102年第一季至第四季未辦理土資場抽查動作，今年有無改善？請說明 - 縣府已有遠端監控設備及特有之設計理念，有無做為土資場監控、土方進場監控及流量監控，或是流向證明？ - 公共工程土方交換為最容易著手部分，建議於公共工程之工程契約內訂定規範，如土方數量達到某數量以上或土質B2-3以上即要求工程主辦機關辦理土方交換申報，可參考其他縣市做法作為參考，以達到土方交換目的。 - 針對各縣市近年人員異動關係，及申報二階段程序不甚熟悉，今年12月本署將函請各縣市申請經費提報計畫，使承辦人更進一步了解土石方相關業務。 - 101年督導考核意見，本次未見相關對應處理及改善措施，一方面反映縣市政府重視程度，請承辦人通知府內長官重視此項業務，並積極進行改善缺失部分。 - 妥善率1,534%，提供處理場所為15倍，足乎需求，花蓮縣相對臺東縣產出量高，大部分為公共工程，從整體規劃角度來看，花蓮縣為狹長土地，規劃場所似乎無法照顧到瑞穗鄉、玉里鎮及富里鎮三鄉鎮，除妥善率以外，是否可就這三鄉鎮做到土方處理作為，且需考慮其空間可行性及合理性問題，作後續規畫及安排，並應善用國福與南通兩間公辦民營土資場之優勢。 - 國福土資場目前核准年限已至，何時開始營運？應在考核前需先了解，土方數量持續產出，應與公共工程產出做相關規畫與結合。 - 縣府100年3月16日已頒定土方交換相關規定，土方交換功能為跨局處機制，並非僅為建設處處內工程之交換，各工程開工前應作先期協調，善用此土方交換機制，設計開會頻率及時機點，提升土方交換率與土石再利用率。 - 違規件數自治條例一件，環保違規一件，交通違規0件，是無資料或是無相關作為？已訂定自治條例及設置土石方處理協調專案小組，卻無相關作為，請縣府加強查核違規取締部分。 - 已訂定自治條例及收取土資場營運管理費用，查核表格資料製作詳細，但並未作實地查核動作，若土資場業者虛報土石數量，尚有費用未收取之虞。 - 有收取費用卻無實際管理土資場，後續責任歸屬問題，請多加注意。 - 縣府同仁皆為新任承辦人，應吸收其他縣市優良執行經驗，有助於業務後續推動，土方相關要項可納入公共工程核定機制，從既有核定機制適度加入相關規範，就可分擔承辦人責任及業務份量，並使各工程主辦機關及相關單位負應負之責任。 - 承辦人應將考核項目列入年度工作計畫中，包含公共工程查核及土資場查核，及公共工程核定機制，此方面請縣府自行檢核，現階段持續作需改善部分，也可與本署或資訊中心尋求協助。 |
| 臺東縣 | - 本署在102年2月函請貴府將各部會意見彙整後修正至今仍未通過自治條例，請盡快推動自治條例，本署將給予協助。 - 停運之關山鎮土資場，本署投入資源協助轉型仍遲未營運，請盡快與關山鎮公所進行協調，以利後續營運作業。 - 縣府公共工程土方交換率19.9%屬中央工程，縣內卻未有土方交換，應加強先期規劃並制定協調機制，提高縣內土方交換率。 - 工程申報查核率較於101年提高，仍需提高查核率，除工程主辦機關進行查核外，縣府也應積極進行查核工作。 - 請持續積極推動蘭嶼及綠島離島地區之土資場設置。 - 縣府並未頒訂土方交換規定，請於自治條例發佈後，盡快訂定相關規定。 - 縣外運送之土方與花蓮縣核報運送至臺東縣土方數量不符，請資訊中心協助調查。 - 公共工程及建築工程現場查核，建議於自治條例訂定發佈後再制訂查核辦法，要求工程主辦單位進行查核，並將查核情形副知縣府。 - 土石方業務人力配置情形為何？請縣府說明。 - 土方流向資料顯示本縣土方並未流向其他縣市，是否屬實？請縣府說明。 - 遠端監控系統已建置，縣府提出後續要改良，目前是否系統品質不良或有其他因素導致遠端監控成效不佳，請縣府釐清問題所在。 - 依據相關法規處分及取締部分未提供相關資料，請改進。 - 臺東縣與花蓮縣地形皆屬山坡地，收容場所仍應持續加強檢查，注意環保及預防防汛期間災害之發生。 - 工地抽查部分無相關資料，應改進並加強辦理。 - 土資場共設有七處，目前兩處停止營運未作查核，如收容處所仍存在，建議仍依進行查核動作，以防止私下營運及偷運土石情事發生。 - 縣府同仁皆為新任承辦人，應吸收其他縣市優良執行經驗，有助於業務後續推動，土方相關要項可納入公共工程核定機制，從既有核定機制適度加入相關規範，就可分擔承辦人責任及業務份量，並使各工程主辦機關及相關單位負應負之責任。 - 承辦人應將考核項目列入年度工作計畫中，包含公共工程查核及土資場查核，及公共工程核定機制，此方面請縣府自行檢核，現階段持續作需改善部分，也可與本署或資訊中心尋求協助。 |
| 金門縣 | - 102年度土石方總交換率89.37%，成效良好，請持續維持辦理；惟自治條例未有土方交換及可再利用物料規定，建請檢討修訂相關規定之必要性及可行性。 - 土資場之規劃設置視轄內之需要，有完整妥善之構想，作業態度積極，應予嘉許。惟烈嶼鄉(小金門)未設有土石方收容處理場所，建請檢討規劃設置之必要性及可行性 - 土石方地方交換率99.26%高於中央交換率54.74%，建議了解原因，協助提升中央交換率 - 貴縣抽查稽查次數高，但仍有部分土方違規事件，建議加強宣導。 - 土資場停止營運後，強化土地二次利用，改建為綠地公園，值得各縣市借鏡。 - 土資場接收B1-B5之土質，例如含水量較高的B6土質目前有2千多立方無法由本地土資場處理，此部分是否有相對應機制? - 金門縣有近八千方去處為其他，大多為農地客土，去化端如何管控，確保環境無虞，建請有明確的管控流程。 - 金門縣原僅有一私人土資場，現有另一白乳山土資場，是否可增加競爭力，並完善整體土方處理妥善率，可於後續觀察後進行調整。 - 金門縣整體表現優異，但建築工程查核率為84%，較前一年度低，應加強控管。 - 兩家土資場均為轉運型，是否誤植，請說明。 - 有關相關土資場申設經費補助涉及土地法規問題，請縣府了解並掌控處理，避免因用地問題造成場所申設延宕。 - 提供的資料中，金門醫院的有價料約有1.4萬方，但在系統中並未上網填報，請依相關規定辦理；另金門醫院的違規查緝亦有近八千方，實際情況如何應詳細說明。 |
| 連江縣 | - 連江縣每座離島均僅有1處土資場，如能妥為利用遠端監控措施，掌握土石方出場、入場兩端數量，將可有效管控土石方流向 - 督導考核簡報未針對上次督導考核缺失之改善提出說明，且餘土管理創新特色與推動餘土再利用之努力事項均未有具體之措施，建請注意以提升督導考核成績 - 連江地區違建案甚多，不利土石方處理之管控，建請檢討研議有效建案管理之措施。 - 項次6-10資料請備齊，以便評分 - 貴轄因島嶼關係，故土方運送不易，其產出土方砂石質量不錯，建議可以輔導加強各島嶼內之土方交換、再利用，或增設加工、轉運之設施。 - 前次督導考核情形應檢視說明改善情形。 - 收容處理場所兼顧離島特性，均有設置，符合地方需求規劃良好。 - 無法建置「遠端監控資訊及紀錄設備」之處理場所，有否其他合宜之監控措施，請視需要予以考量。 - 坑洞回填是否有其他合宜之管理措施，請視需要予以考量。 - 建議從公共工程部分建材部分尋找需土工程。 - 靠近海岸之土資場之前有崩塌情形，請妥善並儘快處理。 - 建立土方交換機制並確認是否有應申報未申報之公共工程案件，建議更積極要求主辦機關辦理。 - 連江縣的土方交換連年來均為0，且在建築工程等案件均為0，應於年度工程規劃時妥善辦理土方交換撮合與監督建管單位辦理相關事宜，找出適當的需土工程，並利用適當的土地進行暫囤，積極進行土方交換，建議可參考同是離島的金門縣。 - 連江縣雖有5個收容處理場所，但均為填埋型，而連江縣的土質大部分為有價料，這樣的土方處理方式是否不符效益，建請檢討。 - 不論是定期抽查或是不定期抽查，請提供抽查時間、地點與次數供委員參考。 |
| 澎湖縣 | - 102年土石方總交換率及可再利用物料比率為9.83%及0%，均請加強提升，另自治條例未有土方交換及可再利用物料規定，建請檢討增修相關規定之必要性及可行性。 - 102年建築工地抽查無數據資料，自辦工程工地抽查5件，尚可加強辦理。 - 以公共工程產出之剩餘土石方及漁港疏濬土石方回填坑洞，建請擬定目標據以管控推動，另依簡報所附照片，部分坑洞內已有積水，原因為何，是否不利回填作業，或回填土石方含有鹽分，宜請檢討。 - 坑洞回填前是否皆有做土質、毒物檢驗，確保回填物無虞。 - 澎湖風沙較大，土方處理時應注意揚塵問題。 - 可將現有填埋土資場增設交換、轉運及加工型的目的，以利土方資源之利用。 - 規劃盜濫採土石坑洞遺址做為回填場使用請考量澎湖縣目前有多處坑洞，若此坑洞為地主自行將土賣掉，現由政府接手處理是否妥當?且坑洞回填納入自治條例部分與現行法規有違，內政部已於4/29回覆，請審慎並儘快處理。 - 未有遠端監控之場址，有否其他合宜之管控措施，請就實務予以考量。 - 101年督導考核意見中，針對土方協調交換時間較晚，是否有改善作為。 - 澎湖縣設置的部分土資場疑似在海岸邊，設置收容處理場所時應避免環境敏感區位，例如潮間帶，後續署內考慮利用衛星影像變異點進行監測，需要進行收容處理場址變異點分析者，請貴縣提供相關資料，納入署內後續計畫辦理。 - 澎湖縣已進行規劃公辦加工型土資場，進度和對象為何，建請說明。 - 澎湖縣營建混合物在現地採分離措施，建請說明處理現況。 |

【附圖1】102年度全國各地核准年收容處理能力比例

【附圖2】102年度全國營建剩餘土石方產生地區比例

【附圖3】　102年度全國營建剩餘土石方整體統計

全國營建剩餘土石方處理方式統計

全國營建剩餘土石方收容處理場所土方來源統計

【附圖4】　102年度營建剩餘土石方境內外處理情形

【附圖5】　102年度營建剩餘土石方收容處理場所處理情形